Harmonogram

Rządowego Programu

na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów

poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

| do 15 kwietnia 2018 r. | Nabór wniosków o dofinansowanie zadań przez Wojewodę |
| --- | --- |
| do 15 maja 2018 r. | Wojewoda przekazuje do MIiR listę zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania wraz z informacją o zakresie realizacji przez poszczególne zadania wskaźników wraz z wnioskiem o wydanie opinii w trybie art. 20a uzppr |
| do 31 maja 2018 r. | MIiR wydaje opinię o zasadności finansowania w trybie art. 20a uzppr |
| po 31 maja 2018 r. | - Wojewoda dokonuje ostatecznego podziału zadań na podstawowe (do kwoty na województwo) oraz rezerwowe - Wojewoda występuje do MF z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej - po otrzymaniu decyzji o uruchomieniu środków Wojewoda podpisuje umowy dotacji celowej |
| do 28 lutego 2019 r. | Wojewoda sporządza i przekazuje MIiR zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji celowych w województwie |
| do 31 marca 2019 r. | Wojewoda sporządza i przekazuje MIiR sprawozdanie z realizacji Programu w województwie |